菱湖镇南双林村道路修建工程

（宋家埭至畔亩田、南双林至杨下浜）

发包文件

【公开发包】

项目编号：072019-012

项目名称：菱湖镇南双林村道路修建工程（宋家埭至畔亩田、南双

林至杨下浜）

发包人：湖州市南浔区菱湖镇南双林村股份经济合作社（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章)

代理机构：    浙江华诚建设工程招标代理有限公司     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日    期： 2019年5月

目         录

发包项目概述	- 3 -

第一章   竞 包 须 知	- 4 -

竞 包 须 知 前 附 表	- 4 -

一、总 则	- 5 -

二、发包文件	- 5 -

三、竞包文件的编制	- 6 -

四、竞包文件的递交	- 10 -

五、竞包	- 11 -

六、评审（详见第五章评标标准和方法）	- 12 -

七、其他	- 15 -

第二章   施工合同	- 18 -

第三章 竞包文件格式	- 18 -

第四章  图纸及技术要求	- 83 -

第五章  评审方法及标准	- 84 -

第六章  工程量清单	- 87 -

- 发包项目概述

一、发包项目概况

由 湖州市南浔区菱湖镇南双林村股份经济合作社 拟建的 菱湖镇南双林村道路修建工程（宋家埭至畔亩田、南双林至杨下浜）计划建设投资估价约45万元。现委托 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 进行公开发包，择优选定竞包人。

二、工程描述：

发包范围：菱湖镇南双林村道路修建工程（宋家埭至畔亩田、南双林至杨下浜）包含：原有路面平整、清扫，浇筑4cm厚细沥青，路面养护等；

发包规模：宋家埭至畔亩田道路全长约1000米，宽约4米；南双林至杨下浜道路全长约500米，宽约4米。总面积约6000平方米。

投资估算：约45万元；

计划工期：30日历天（实际开工时间以业主签发的开工令为准）；

建设地点：菱湖镇南双林村。

- 竞包文件递交的截止日期为 2019年6月4日上午9时30分。竞包文件采用密封形式派专人直接送至菱湖镇招投标中心开标室（菱湖镇东栅路8号）。

发包文件售价300元/份（与竞包文件同时提交）

- 注意事项：

发 包 人：湖州市南浔区菱湖镇南双林村股份经济合作社

地    址：湖州市南浔区菱湖镇南双林村

联 系 人：项先生      电 话： 0572-3666050

发包代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

地    址：湖州市学士路祥和花园西区29幢1楼

联 系 人： 温晓波

电话：0572-2506626

- 第一章   竞 包 须 知

- 竞 包 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 内 容（ 规定、要求 ） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称：菱湖镇南双林村道路修建工程（宋家埭至畔亩田、南双林至杨下浜） 建设地点：菱湖镇南双林村 投资估算：约45万元 质量要求：合格 |
| 2 | 3.3 | 要求工期：30日历天（实际开工时间以业主签发的开工令为准） |
| 3 | 3.2 | 发包范围：原有路面平整、清扫，浇筑4cm厚细沥青，路面养护等 |
| 4 | 2.1 | 资金来源：自筹 |
| 5 | 15.1 | 竞包文件：正本1份、副本2份（其中资格文件、商务标须分别装订和包封；正、副本分开装订和包封） |
| 6 | 4.1 | 竞包人资格要求：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（不接受联合体投标，浙江省外企业须进浙备案） 项目负责人资格要求：市政公用工程二级及以上注册建造师[二级注册建造师(含临时)注册证书必须在有效期内] (浙江省外企业拟投入项目负责人须进浙备案，提供备案资料)（本工程拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人参加投标，如确需参加投标的，经建设单位同意后，报行政主管部门备案） |
| 7 | 13.1 | 竞包有效期：60日历天 |
| 8 | 14.1 | 竞包保证金数额：6000元（交纳竞包保证金时注明工程项目编号，本工程项目编号为：072019-012) |
| 9 | 12.1 | 工程报价方式：固定单价报价 |
| 10 | 4.3 | 资格审查方式：资格后审 |
| 11 | 17.1 | 竞包文件递交地点：菱湖镇招投标中心开标室（菱湖镇东栅路8号） 收件人：浙江华诚建设工程招标代理有限公司 |
| 12 | 18.1 | 竞包文件递交截止日期：2019年6月4日9时30分（以开标室时钟为准） |
| 13 | 21.1 | 开标时间：2019年6月4日9时30分（以开标室时钟为准） 开标地点：菱湖镇招投标中心开标室（菱湖镇东栅路8号） |
| 14 | 31.1 | 履约保证金：成交价的10% |
| 15 |  | 评审方法及标准：详见第五章 |

- 一、总 则

1、工程说明

1. 1本工程项目说明详见竞包须知前附表（以下称“前附表”）第1项；

1. 2发包人：湖州市南浔区菱湖镇南双林村股份经济合作社

1. 3发包代理单位：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

2、资金来源

2.1发包人的资金通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项下的合理支付。

3、发包范围及工期

3.1本工程项目按照国家有关法律、行政法规和部门规章，通过公开发包方式选定承包人；

3.2发包范围：详见竞包须知前附表第3项；

3.3要求工期：详见竞包须知前附表第2项；

3.4质量要求：详见竞包须知前附表第1项；

3.5本发包工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得发包人同意。

4、合格的竞包人

4.1 竞包人资质等级要求详见本须知前附表第6项；

4.2 竞包人合格条件详见本工程发包文件中资格审查部分；

5、踏勘现场

各竞包单位自行组织踏勘现场，发包人不组织。

6、竞包费用

6.1竞包人应承担其编制竞包文件与递交竞包文件所涉及的一切费用。不管竞包结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

6.2发包代理服务费为4500元，由竞包人在领取成交通知书当天一次性付给代理公司。

- 二、发包文件

7、发包文件的解释

7.1竞包人通过南浔区公共资源交易中心（http://ggzy.chinananxun.gov.cn/）下载获取发包文件、工程量清单，竞包人应认真审阅发包文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若竞包人的竞包文件没有按发包文件要求提交全部资料，或竞包文件没有对发包文件做出实质性响应，其风险由竞包人自行承担，并根据有关条款规定，该竞包有可能被拒绝。

7.2竞包人在现场踏勘以及对发包文件、工程量清单及施工图纸有任何疑问，应于2019年5月31日17时00分 前向浙江华诚建设工程招标代理有限公司（联系电话0572-2506626、邮箱：hzhc0808@163.com）进行提疑。超过截止日期的提疑不予受理。

7.3无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于2019年6月3日17时00分 前作出统一解答或予以澄清。

8、发包文件的修改

8.1 发包文件发出后，在提交竞包文件截止时间 3 日前，发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改；

8.2发包文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准；

8.3为使竞包人在编制竞包文件时有充分的时间对发包文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，发包人可以酌情延长提交竞包文件的截止时间，具体时间将在发包文件的修改、补充文件中予以明确。

- 三、竞包文件的编制

9、竞包文件的语言

竞包文件及竞包人与发包人之间与竞包有关的来往通知、信函和文件均使用中文。

10、竞包文件的组成

10.1竞包文件由资格文件、商务标二部分组成，二部分须分开装订和包封；

10.2资格文件主要包括以下内容：

（1）企业概况；

（2）企业法定代表人身份证明书原件；（竞包单位法定代表人参加竞包的，法定代表人身份证明书除按规定装订在竞包文件中外，再单独提供一份随竞包文件一同递交。）

（3）竞包代表授权委托书原件；（竞包代表参加竞包的，授权委托书除按规定装订在竞包文件中外，再单独提供一份随竞包文件一同递交。）

（4）竞包代表社保证明复印件；（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）

（5）企业营业执照副本复印件；

（6）企业资质证书副本复印件【企业资质证书无须提供原件，可通过二维码扫描来确定是否属实，采用二维码验证资质证书的竞包单位必须确保资质证书上具有能被正确扫描识别的二维码，否则由此造成的无效竞包等损失由竞包人自行负责】；

（7）企业安全生产许可证副本复印件；

（8）建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表（表格格式按发包文件后附格式如实填写）；（包括企业法人代表、企业负责人、企业分管安全生产的副经理以及企业技术主要负责人）安全生产考核合格证（A证）及企业分管安全生产的副经理单位任职文件复印件【其中A证若无法提供原件，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）】；

（9）拟参加竞包的项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）证书复印件、社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；

（10）拟参加竞包的项目负责人简历表；

（11）拟投入项目负责人无在建工程证明；

（12）浙江省外企业（项目负责人）需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》；

（13）竞包人为湖州市外企业（含省外）的，须提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》复印件；

（14）项目管理机构配备情况表【项目技术负责人市政相关专业1名（中级职称及以上，证书中未体现专业的提供相关专业学历证书），除项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员外，还需配备施工员1名，质量员1名，材料员1名，资料员1名，各人员在本工程中所任岗位需在项目管理机构表中注明，1人1岗，不得兼任】；

（15）竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表；

（16）本工程竞包保证金缴款凭证复印件（以网银或电汇方式为准）或《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》；

（17）由中国人民银行出具的竞包人基本帐户证明（开户许可证或银行基本存款帐户开户信息）复印件；

（18）湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书；

（19）不转包、不违法分包承诺书。

▲以上资料提供复印件的，除“由中国人民银行出具的竞包人基本帐户证明”提供复印件加盖企业公章即可，（5）、（6）可提供正本或副本或公证书,其余复印件须加盖企业公章并同时需提供原件核查，提供的原件另用纸袋包封在竞包截止时间前递交。（注：竞包当日竞包单位如遇湖州市区、吴兴区、南浔区、开发区四地有资格后审项目开标且竞包单位原件中只能提供一份的，竞包单位原件可提供复印件，但必须出具情况说明，由竞包单位加盖公章。不在四地区范围内的开标项目，竞包单位原件必须提供，否则否决其竞包。若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按照《中华人民共和国发包竞包法》第五十四条做出相应处理。）

10.3商务部分主要包括下列内容：

- 竞包函；

（2）竞包函附录；

（3）竞包报价需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料）。

11、竞包文件格式

11.1竞包文件包括本须知第10条中规定的内容，竞包人提交的竞包文件应当使用发包文件所提供的竞包文件全部格式；

12、竞包报价

12.1本工程的竞包报价采用本须知竞包须知前附表第9项所规定的方式。由发包人负责编制工程量清单，各竞包人根据发包人提供的工程量清单内容进行报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为竞包的共同基础。结算与支付应以监理工程师签证、发包人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按竞包人竞包报价中的综合单价和发包文件规定的计算方式进行结算与支付；

12.2工程量清单报价中的综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的砼护岸的人工费、材料费、机械费、模板、管理费、税金等全部费用。

12.11本工程设发包控制：70元/平方米；

12.12竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示；

12.13发包人拒绝接受竞包报价高于(或等于)发包控制价的竞包人成为成交候选人；

12.14为防止竞包人低价抢标，应以发包文件中设置专门条款明确载明的最高限价的85%作为风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，承包人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。

13、竞包有效期

13.1竞包有效期见本须知前附表第7项所规定的期限，在此期限内，凡符合本发包文件要求的竞包文件均保持有效；

13.2在特殊情况下，发包人在原定竞包有效期内，可以根据需要以书面形式向竞包人提出延长竞包有效期的要求，对此要求竞包人须以网上发布形式予以答复。竞包人可以拒绝发包人这种要求，而不被没收竞包保证金。同意延长竞包有效期的竞包人既不能要求也不允许修改其竞包文件，但需要相应的延长竞包保证金的有效期，在延长的竞包有效期内本须知第14条关于竞包保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14、竞包保证金

14.1竞包人应按本须知前附表第8项规定数额向发包人交纳竞包保证金，竞包保证金是竞包文件的一个组成部分。竞包人将汇款证明作为已交纳竞包保证金依据（可以采用网银或电汇方式），未按规定交纳竞包保证金的，不得参加竞包；

14.2.1本项目接受《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》，非联保单位竞包保证金必须从竞包人的银行基本帐户中转出（拒绝从分公司的银行帐户中转出），汇入湖州市南浔区公共资源交易中心保证金专户中，必须确保在竞包文件提交截止时间前能到指定的账户上，并且不得通过第三者转入或现金缴纳，否则视为该竞包人无竞包诚意，其竞包将被拒绝。

账户名：湖州市南浔区公共资源交易中心保证金专户

账号：19115101040054627

开户行：中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行

联行号：103336011516

14.2.2竞包人在交纳竞包保证金时必须采用电汇、转账或到开户银行以现金方式存入的方式交纳，同时必须以本工程项目编号【072019-012】作为工程名称汇出【确保缴纳凭证用途栏（或附加信息栏）上体现本工程项目编号】，汇入中心保证金专户中不得体现本项目工程名称，不按要求填写项目编号，导致无法识别归属项目，由此造成的损失由竞包人自行承担；

14.3发包人与承包人签订合同后5日内，向未中标的竞包人和承包人退还竞包保证金及银行同期存款利息。

14.4如竞包人发生下列情况之一时，竞包保证金将不予退还：

14.4.1竞包人在竞包截止时间后撤销竞包文件的；

14.4.2评审委员会或行政主管部门认定竞包人串通竞包的；

14.4.3承包人无正当理由不与发包人订立合同，在签订合同时向发包提出附加条件，或者不按照发包文件要求提交履约保证金的。

15、竞包文件的份数和签署

15.1竞包人应按本须知前附表第 5项规定的份数提交竞包文件；

15.2竞包文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由竞包人法定代表人或委托代理人按发包文件要求签字、盖章；并明确标明竞包文件“正本”和“副本”。竞包文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以正本为准；

15.3全套竞包文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由竞包人加盖竞包人的印章或由竞包文件签字人签字或盖章。

- 四、竞包文件的递交

16、竞包文件的密封与标志

16.1竞包人应将竞包文件的正本和副本分别密封在一个外包封内,并在包封上标明“竞包文件正本”或“竞包文件副本”；资格文件、商务标必须分别装订、包装密封，否则视为无效标；

16.2竞包文件外包封应使用统一外包封袋（详见第三章竞包文件格式），并按其印刷格式填写、盖章，密封。如不按上述规定密封或注明标志和填写清楚的竞包文件，发包人将予以拒绝；

17、竞包文件的提交

17.1竞包人应按本须知前附表第11项所规定的地点，于截止时间前提交竞包文件；

17.2发包人在接收竞包文件时，竞包人必须按发包公告上的要求支付发包文件费用，对拒不支付发包文件费用的竞包人，发包人有权拒绝接收其竞包文件；

17.3由发包人（或其委托的发包代理机构）对竞包截止时间前送达的竞包文件进行检查，确认竞包文件（或竞包补充文件）的包装、份数、密封、标识、竞包合同段、竞包人全称、竞包文件送达时间等均符合发包文件要求（不符合要求则拒收竞包文件），由本项目发包代理机构向竞包人出具标明签收人和签收时间的书面凭证。只有取得签收凭证的竞包文件才能进入开标。

18、竞包文件提交的截止时间

18.1 竞包文件的截止时间见本须知前附表第12项规定；

18.2 发包人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交竞包文件的截止时间。在此情况下，竞包人的所有权利和义务以及竞包人受制约的截止时间，均以延长后新的竞包截止时间为准；

18.3 到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件少于2个的，发包人将依法重新组织发包。

19、迟交的竞包文件

发包人在本须知第18条规定的竞包截止时间以后收到的竞包文件，将被拒绝并退回给竞包人。

20、竞包文件补充、修改和撤回

20.1竞包人可以在递交竞包文件以后，在规定的竞包截止时间之前，以书面形式向发包人递交修改或撤回其竞包文件的通知。在竞包截止时间以后，不能更改竞包文件；

20.2竞包人的修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，并在包封上注明“修改”或“撤回”字样；

20.3根据本须知第14条规定，在竞包截止日期与发包文件中规定的竞包有效期终止日之间这段时间内，竞包人不能撤回竞包文件，否则其竞包保证金将被没收。

- 五、竞包

21、竞包

21.1发包人将于本须知前附表第13项规定的时间和地点公开开标，所有竞包人均应准时参加竞包。所有竞包人均应委派其法定代表人（或授权代理人）在竞包截止时间前到达开标现场并准时参加开标。竞包单位法定代表人参加开标的，须提供其身份证原件及复印件、资格证明书原件；竞包单位授权代理人参加开标的，须提供其身份证原件及复印件、授权委托书原件；竞包人的法定代表人或授权代理人未参加开标会议或迟到或未带证件（证件原件须在竞包截止时间前提供，否则视为未提供）的都将视为自动弃权，发包人将拒绝接收该竞包文件。

21.2竞包由代理机构主持。竞包时，由各竞包人、发包人和委托的发包代理机构检查竞包文件的密封情况，并由法定代表人或授权代理人在各自的竞包文件上签字认可。经确认无误后，由发包人宣布评审、审定办法，当众启封，先开资格文件，再开商务文件。发包人做好相应的竞包记录，竞包人做好确认签字。

21.3竞包后，经发包人审查符合本须知第21.1条有关规定的竞包文件，才能提交评审委员会进行评审。

- 六、评审（详见第五章评审标准和方法）

22、评审委员会与评审

22.1评审委员会由发包人依据有关规定组建，负责评标活动。评审委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争优选为原则；

22.2 竞包结束后，开始评审，采用保密方式进行。

23、竞包文件的初步评审

23.1竞包时，评审委员会将首先评定每份竞包文件是否在实质上响应了发包文件的要求。所谓实质上响应，是指竞包文件应与发包文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的发包人的权利和竞包人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应发包文件要求的竞包文件的竞包人的竞争地位产生不公正的影响；

23.2如果竞包文件实质上不响应发包文件的各项要求，评审委员会将予以拒绝，并且不允许竞包人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞包。

24、竞包文件的澄清

为有助于竞包文件的审查、评价和比较，评审委员会可以书面形式要求竞包人对竞包文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，竞包人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出竞包文件的范围或改变竞包文件的实质性内容。评审委员会不得暗示或者诱导竞包人作出澄清、说明、不得接受竞包人主动提出的澄清、说明。

25、竞包文件计算错误的修正

25.1评审委员会将对确定为实质上响应发包文件要求的竞包文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

25.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

25.1.3修正后的竞包报价高于原竞包报价的，以原竞包报价为准；低于原竞包报价的，以修正后的竞包报价为准；

25.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞包文件的竞包报价，竞包人同意后，调整后的竞包报价对竞包人起约束作用。如果竞包人不接受修正后的报价，则其竞包将被拒绝。

26、竞包文件的评审、比较和否决

26.1评审委员会将按照本须知第23条规定，仅对在实质上响应发包文件要求的竞包文件进行评估和比较；

26.2 在评审过程中,评审委员会可以书面形式要求竞包人就竞包文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；

26.3 评审委员会依据本须知前附表第15项规定的评审标准和方法，对竞包文件进行评审和比较，向发包人提出书面评审报告，并推荐合格的成交候选人。发包人根据评审委员会提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定排名第一的成交候选人为承包人，也可以授权评审委员会直接确定承包人；

26.4 评审委员会经评审，认为所有竞包都不符合发包文件要求的，可以否决所有竞包。所有竞包被否决后，发包人应当依法重新发包；

26.5因有效竞包不足二个使得竞包明显缺乏竞争的，评审委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。

27、评审过程的保密

27.1竞包后，直至授予承包人合同为止，凡属于对竞包文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密；

27.2 在竞包文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，竞包人向发包人和评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其竞包被拒绝；

27.3承包人确定后，发包人不对未承包人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未承包人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

28、成交公示

28.1承包人确定后，将在湖州市南浔区公共资源交易中心网站上向社会公示3个日历天；

29、发包人拒绝竞包的权力

发包人不承诺将合同授予报价最低的竞包人。发包人在发出成交通知书前，有权依据评审委员会的评审报告拒绝不合格的竞包。

30、成交通知书

30.1确定承包人后在竞包有效期截止前，发包人将以书面形式发出成交通知书，通知中标的竞包人其竞包被接受；

30.2成交通知书为合同的组成部份；

30.3承包人应根据成交通知书中规定的时间、地点，由法定代表人或授权代理人与发包人代表签订合同。

31、履约保证金

31.1承包人在收到成交通知书后30天内并在签订合同协议书之前，应按本须知前附表第14项的规定，向业主提交履约保证金；履约保证金的数目为成交价的10%。其中质量履约保证金：3%；工期履约保证金：2%；项目负责人到位率履约保证金：3%；安全无死亡履约保证金：1%；文明施工履约保证金：1%。如果承包人不按本规定执行，发包人将有充分的理由废除授标，并没收其竞包保证金；

31.2为取得履约保证金所需的费用，由承包人自行负责。

32、合同签订

32.1发包人与承包人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据发包文件和承包人的竞包文件签订书面施工合同。发包人和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

32.2 发包人如不与承包人订立合同，或者发包人、承包人订立背离合同实质性内容的协议，由建设行政主管部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

32.3 承包人如不按规定与发包人订立合同，则发包人将废除授标，竞包保证金不予退还，给发包人造成的损失超过竞包担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.4 承包人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人；

32.5如果承包人未能遵守本须知第30条的规定，发包人则可取消其承包资格，并没收竞包保证金。在此情况下，可将合同授予下一个预期的承包人，或者重新组织发包。

- 七、其他

33、竞包及后期施工注意事项

33.1、在整个施工期间，各竞包单位应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、防汛、防冰雪、台风等各类恶劣气候因素，因政策性、环境干扰等因素造成的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，该费用列入相应措施费，发生不另计。因恶劣天气或不可抗力事件对人工、材料、机械设备造成的影响（如窝工等），由此所造成的经济损失由施工方自行考虑解决，业主不予受理，造成工期影响的可视情况顺延。

凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），竞包人必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，发包人同意相应顺延工期，但发包人不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由发包人承担费用的除外）。在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要竞包人对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的，竞包人必须无条件服从政府相关部门、发包人、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，所涉及的相关费用由竞包人承担，竞包人在竞包报价时应在相关清单子项及措施费内对此给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。

33.2、竞包单位在报价时应充分考虑安全围护措施，做好安全防护工作。施工作业时，设置好施工指示牌。在与周边其他工程及标段的交叉施工工程中发生的交叉误工费，竞包人应综合考虑在竞包报价中，不单独计价。

33.3、竞包人的雇员及设备的保险等保险取费由竞包单位自行考虑。

33.4、竞包人在工程实际施工时须严格按照施工规范及设计要求进行，按照工程建设的需要，统一服从发包人及监理的现场管理，做好施工宣传及周边的协调工作,采取有效措施降低因施工产生的污染和噪声，并对进场的周边已施工好的设施加以保护，在竞包报价中充分考虑围护措施。若因自身原因造成已完设施损失的，如有损坏修复而发生的一切费用都由承包人自行承担。

33.5、在整个施工期间，工程车辆进出现场的道路交通行为应服从交警、行政执法等部门的管理，由竞包人办理道路交通运输相关的手续（主管部门规定由发包人办理的，发包人可出面配合办理），由竞包人支付办理手续所需的费用。确保施工车辆进出安全，制定相关的施工技术方案。竞包单位应在竞包前仔细踏看工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，竞包时充分考虑由于交通运输限制对工程施工进度、成本、安全等带来的不利影响，各项费用由竞包人在竞包报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。

33.6、承包人须在发包文件规定的开工日期及时组织机械、人员进场施工，各工作面平行施工；承包人需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等认为必要的各种保障措施进行全面考虑。考虑工期紧，工作内容多，竞包单位须全面考虑可能发生的所有费用（如赶工费），竞包单位在竞包报价时综合考虑在报价中，发生不另计价。

33.7、竞包人应严格要求按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理单位及有关部门的监督检查。请竞包人将此费用综合考虑在相应措施费中，发生不再单独计价。

33.8、承包人在工程实际施工按照工程建设的需要，统一服从业主及监理的现场管理，并在施工组织时充分考虑本项目的专业性，制定相关的施工技术方案。各专业工程施工单位各自做好成品保护工作，相互间发生的对已完工作内容的破坏、破损，本着谁损坏谁负责的原则，由相关单位自行协商解决，并以不影响工程质量、进度、安全为原则，发包人不承担相应责任和费用。

33.9、施工单位进场后应按照湖建发2013（130）号文件规定的关于安全文明施工所要求的建筑施工扬尘治理相关规定开展工作，（即：严格落实施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖或绿化、工地车辆行驶路面100%硬化、拆除工程100%洒水、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，中心城区禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混泥土和预拌砂浆），工程环保及环卫费用由施工单位按规定支付相关部门，该费用综合考虑在竞包报价中，不再单独计价。

33.10、发包人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，承包人应无条件服从发包人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。

33.11、竞包人需足额支付民工工资，如因拖欠民工工资造成5人以上上访的，每次扣款1万元，同时发包人有权上报建设部门列入不良记录。

33.12、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。发包人将在本项目实施过程中全面开展“廉政文化进工程”活动，竞包人须按照发包人的要求，配合做好相关宣传、布置、接待等工作，相关费用由施工单位在竞包报价时在相关措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。

33.13、承包人须于施工合同签订后应尽快办理完应由承包人办理各项开工前的报批手续。

33.14、施工现场用水及产生的水费用均由施工单位自行承担并及时支付，施工用电现场提供接入点，相关接入的费用及协调事项由施工单位自行解决，施工方负责日常维护管理及支付相关运行费用。

33.15、竞包人需做好周边维护、警示和施工导行工作，切实做好安全文明施工，确保来往行人、车辆安全。由于施工单位措施不力产生的经济及安全问题，由此产生的一切后果由施工单位全权负责。

33.16本项目为综合单价发包，合同执行期间综合单价不调整。

# 第二章 合同条款及格式

施工合同

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2017-0201）]

第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                           

竞包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                             。

2.工程地点：                             。

3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源：      。

5.工程内容：                                         。

群体工程应附《竞包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：详见工程量清单及图纸。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：   天（符合合同要求的竣工验收）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

竞包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）竞包函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.竞包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和竞包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                               签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    双方签字，盖章后    生效。

十三、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，竞包人执 4  份。

发包人：  (公章)             竞包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书；（5）发包文件及投标疑问回复；（6）本合同通用条款；（7）竞包文件及其附件；（8）工程报价单；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）工程量清单 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 本工程红线范围内或符合业主规定。

1.1.3.9 永久占地包括：  本工程红线范围内的场地。

1.1.3.10 临时占地包括： 本工程红线范围内的场地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、发包文件及施工图纸中的有关技术要求等。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，竞包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和发包人的同意后实施，如施工过程中规范调整，须按规范调整，费用自行考虑，不另计取。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）本工程发包文件及投标答疑回复；（5）工程量清单；（6）通用合同条款；（7）投标函及其附录；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）技术标准和要求；（10）图纸。

1.6 图纸和竞包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向竞包人提供图纸的期限：开工日期前7天；

发包人向竞包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸八套，须返还竣工图四套，竞包人需加晒的图纸费用自理；

发包人向竞包人提供图纸的内容：发包范围的施工图。

1.6.4 竞包人文件

需要由竞包人提供的文件，包括：1、合同签定后7天内，竞包人应编制施工组织计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。2、按月提供下月工程进度计划，每月20日前报发包方，提供工程计划表一式五份。3、合同签定后20天内，提交所有与施工组织设计相符的设备材料技术报审、订货、进场计划表。竞包人每月20日向工程师提交已完工程量报告 ；

竞包人提供的文件的期限为： 按上款要求；

竞包人提供的文件的数量为： 一式五份；

竞包人提供的文件的形式为： 书面文件；

发包人审批竞包人文件的期限：收到文件后7天内，如有特殊情况另行书面通知。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包方与监理在现场办公室各准备一整套手续齐全的图纸。

1.7 联络

1.7.1发包人和竞包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：               。

竞包人接收文件的地点：现场工程办公室；

竞包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 按《通用》条款执。

关于发包人向竞包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有场内交通均由竞包人自行解决，施工由竞包人按市质监站、市防尘治理办标化工地要求实施，所需费用自行考虑，费用不另计。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 竞包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给竞包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意，竞包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方  。

1.11.2 关于竞包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权归发包人。

关于竞包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，竞包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 竞包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由竞包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整，单价调整方法按第12.1.1（三）条执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给竞包人现场代表（或合同约定签收人），竞包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当竞包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于竞包人其它管理人员代签，签字后即可视为竞包人代表已签收 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向竞包人移交施工现场   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。2、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/   。

发包人是否提供支付担保：       。

发包人提供支付担保的形式：/ 。

3. 竞包人

3.1 竞包人的一般义务

（9）竞包人提交的竣工资料的内容： 竣工验收合格后委托审核，施工单位根据自身情况和归档需要，在相应的时间内提交竣工资料和决算书。所有资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订，且在送达市城建档案馆取得进馆证明后再送至发包人资料室存档，否则不予审计。在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算

竞包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工后竞包人向发包人提交完整的工程竣工资料四套，其中一套用于城建档案馆存档、二套用于发包人档案室存档、一套用于工程结算审计（发包人档案室存档资料目录及工程结算审计资料明细待工程开工后由发包人向竞包人明确），其它需提供给相关部门（如质量监督部门、消防主管部门等）的竣工资料数量由竞包人自行考虑。竞包人另须向发包人提供完整的音像图片资料二套。

竞包人提交的竣工资料的费用承担：  自行承担 。

竞包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30天内 。

竞包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

- 竞包人应履行的其他义务：1、竞包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权视情节轻重扣罚2000-5000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚相应履约保证金； 。

- 在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照发包人直接发放或发包人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或发包人上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或发包人上级主管部门向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或发包人上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次2000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由竞包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；

- 对于施工进度的控制，原则上以经批准的施工计划或经认定的已调整的施工计划为依据，由于非客观因素且非发包人因素导致工程重要进度节点未按期完成的，发包人及监理单位或发包人上级主管部门可在核发当期工程款的基础上，酌情对施工单位进行经济处罚。处罚标准为不超过1万元,并由发包人直接在工程款中扣除；

4、在合同实施中，如竞包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合发包文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，并止付工程进度款直至整改完成，如整改无法完成，按违约处理，直至终止合同；

5、在施工期内，发包人因工程相关问题召集会议，竞包人必须由项目负责人或技术负责人到场，竞包人若无理由缺席每次扣罚3000元，直接从当期进度款中扣罚。

6、由竞包人负责按国家的有关规定对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等采取合理的保护措施，费用由双方协商处理。对由于竞包人在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，竞包人应负全部责任，并承担由此产生的一切赔偿。竞包人应按情节轻重向发包人支付违约金，该违约金数额，竞包人同意由发包人确定并在结算工程款时直接扣除。

7、双方约定竞包人应做的其他工作：

1） 在施工、完成工程及保修过程中，竞包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要或不适当的干扰。如造成损失或破换，由竞包人负责修复，发生的一切费用都由竞包人自行承担。

2）竞包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。竞包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。承包方建立工资发放签字制度，并将劳务及职员签收文件送业主。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，由承包单位自行承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

竞包人对项目经理的授权范围如下：                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，专职质量管理员、专职安全管理员及施工员的到位率必须达到月日历天数的90%以上；项目负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×3000元/天，在当期工程款中扣罚；项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×1500元/天，在当期工程款中扣罚；专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90%—实际到位天数）×750元/人•天，在当期工程款中扣罚。

项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到70%，扣罚全部项目负责人到位率履约金，并作违约处理，发包人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由竞包人自行承担。

施工管理人员的考勤以半天为时间单位，项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。发包人（或监理单位）将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按500元/人·次进行扣罚，扣罚款项在当期工程款中直接扣除。

竞包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同。

3.2.3 竞包人擅自更换项目经理的违约责任：  投标项目负责人未经发包人同意或不可抗拒原因不得变更。竞包人擅自更换投标时的项目负责人、技术负责人或不能按发包人要求的时间到位，视作违约，扣罚全部项目负责人到位率履约保证金。

3.2.4 竞包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合同。

3.3 竞包人人员

3.3.1 竞包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  签订合同后7天内   。

3.3.3 竞包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同   。

3.3.4 竞包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   须经发包人同意   。

3.3.5竞包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同   。

竞包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权提出索赔或解除合同 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许竞包人违法分包   。

主体结构、关键性工作的范围：全部由竞包人完成  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许竞包人违法分包。竞包人承包范围内的专业工程如需分包的须经发包人同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律  。

其他关于分包的约定： /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由竞包人与分包人结算   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

竞包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、竞包人进场后至工程竣工验收完成并移交发包人之前，由竞包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备并承担与此相关的费用；2、竞包人应在做好自身范围内的材料设备及工程成品保护工作的同时，还应做好对其他专业工程的材料设备及工程成品的保护工作，若因竞包人原因造成破坏、损失，则由竞包人承担责任，并承担相关费用。

3.7 履约担保

竞包人是否提供履约担保：         是           。

竞包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同签订前向发包人提交履约保证金，保证金金额为2万元。如履约保证金递交形式为银行保函，保函的开具银行需在湖州市区开设营业场所（必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支付，并由湖州市区网点出具）。至竣工验收合格前如银行保函已失效，承包人应对银行保函进行延期，如未延期，业主有权在工程款中扣除2万元为履约保证金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  发包文件明确的所有工程内容  。

关于监理人的监理权限：  总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  自行承担  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和竞包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

/                ；

5. 工程质量

5.1 质量要求； 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 竣工验收合格标准，工程达到合格并完成合同约定及发包人增加的所有工作内容，退还质量履约保证金，如达不到须无条件返工以达到合格目标，同时扣罚全额质量履约保证金；竞包人还应承担因返工造成的工期延误责任，还应承担返工造成的其他连带损失 。

关于工程奖项的约定：   无    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2竞包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经竞包人自检确认具备覆盖条件的，竞包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

5.3.3在工程的检查验收过程中：如发现施工单位有施工质量问题并整改不及时，每发生一次按成交价的10%处罚，并限期无条件进行整改。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  1、竞包人应严格要求按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理单位及有关部门的监督检查  。

2、施工单位要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。施工单位应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于竞包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由竞包人承担。发包人及监理单位或发包人上级主管部门每发出一次安全整改通知书，承包方都应及时整改，如整改不及时，每发生一次在安全文明施工保证金中扣罚5000元。受到建设行政主管部门下达通报批评及以上处罚或停工整改通知的，视为承包方在安全生产方面违约，扣罚全部安全文明施工保证金。

3、承包人必须严格执行市安全文明施工及扬尘治理等相关规定，做好车辆冲洗及工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经发包人及监理单位或发包人上级主管部门通知限时未见整改的，处于罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍。

4、施工单位因扬尘、环境卫生等原因造成有12345投诉的，施工方需积极处理，且发包人有权对施工方每次处罚1万元。

5、在施工过程中，施工单位应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

6、竞包人在施工区域内应做好前期协调工作，以保证工程顺利进行。

7、合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视竞包人在安全生产方面违约，扣罚全部安全无死亡事故履约保证金并承担全部责任；

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  由竞包人负责  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   竞包人在工程开工前编制  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  承办人应当切实做好建筑施工扬尘治理工作，即：严格落实围挡设置100%，砂、土等易扬尘材料遮盖或绿化100%，主要道路硬化100%，运输车辆冲洗且密闭加盖100%，拆除施工过程洒水100%，暂不开发场地绿化100%，外脚手架密目式安全立网100%张挂，中心城区禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混泥土和预拌砂浆）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、其他 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

竞包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内，开工前7天  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到详细的施工组织设计后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。在履行合同过程中，发包人或监理人对竞包人上报的施工进度计划的认可以及在履行合同过程中形成的会议纪要、补充协议、双方往来函件等文件对完工日期、竣工日期的描述及约定，均不视为发表人放弃按照合同约定的权利，并从合同约定的计划竣工日期或经过工期顺延后的竣工日期次日起追究竞包人逾期竣工违约责任的权利。除非发包人、竞包人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充协议、备忘录中特别约定放弃竞包人逾期竣工违约责任的权利  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于竞包人提交工程开工报审表的期限：按施工组织设计约定的期限  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

关于竞包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前七天负责落实完成施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员的进场安排  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，竞包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向竞包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /    。

7.5.2 因竞包人原因导致工期延误

因竞包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：竞包人应按竞包文件中承诺工期完成。如由于竞包人原因而引起延期承诺工期，竞包人则按每延期一天承担工程造价的万分之五的违约金。

因竞包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 竞包人应按竞包文件中承诺工期完成。如由于竞包人原因而引起延期承诺工期，竞包人则按每延期一天承担合同价款的万分之五的违约金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    按《通用条款》执行   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和竞包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   24小时内降水量达到200mm以上的暴雨   ；

（2）   12级以上的台风                         ；

（3）   40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         无          。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  发包人承担  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要竞包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  （1）工程使用的主要材料、设备，在竞包文件中有明确品牌的，竞包人必须严格按照要求执行，确实因市场缺货采购不到的，需要提前书面申请征得发包人签字同意，更换的品牌必须与投标品牌是在同等档次，擅自更换品牌造成的损失由竞包人承担。擅自更改使用不是指定品牌的材料设备造成返工等损失全部由竞包人承担，并且承担违约责任。

（2）工程使用的材料设备采购应根据发包文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由竞包人自行承担，凡工程涉及到的主要材料采购，先由承包人选择候选单位，提供相应的照片和样品，由业主、质检部门、设计、监理、承包人的代表组建考察小组，对侯选单位的产品质量等，进行联合考核，确定能够满足工程要求的备选范围。承包人只能从备选范围内选择供货单位，并保证样式、品质、材质统一。对于达不到要求的，承包人无条件接受重新选择供货单位，直至考核满意为止。为此所需的时间乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果乙方承担。

（3）在材料和半成品用于工程之前10天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工，承包人所购材料须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）；

（4）本项目严禁使用“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品，不得以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符。竞包人需向发包人及监理单位或发包人上级主管部门提交与材料供应商的供应合同副本、供货清单及发票,需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。需提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)，如不及时提供每次扣罚1000元。每发现一次贴牌产品扣罚5000元，且无条件负责更换或返工，直到发包人和监理工程师确认验收合格。如发现“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人按该批材料、设备价格总额的20%对竞包人进行罚款，从合同价款中直接扣抵；

（5）监理工程师和发包人代表对所购材料的确认或认可并不免除竞包人对材料的责任，如事后发现不合格材料或不符合设计、竞包文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，竞包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

（6）发包人根据实际需要更换设计材料，新增或减少分部分项工程或工作内容，竞包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。对发包方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在发包方规定时间内拒绝调整的，发包方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时发包方也可以解除合同。

（7）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，竞包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。竞包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，竞包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

（8）竞包人采购的材料都必须经发包人质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由竞包人负责，工期不得顺延。竞包人拒绝更换的，发包人有权委托第三方施工，所发生的费用由竞包人承担，在工程款中扣除，竞包人必须无条件接受；

（9）竞包人要求用别的材料代替合同中指定的材料时，必须向监理工程师递交高于合同指定材料的质量证明，经发包方和监理工程师同意后方能替换，承包方不得由此变更提高单价的要求，如低于所投材料品牌价格按市场价执行。

(10)材料质量保证：竞包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。竞包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由竞包人承担）。若竞包人承建的工程出现质量问题系竞包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追诉。

（11）样品（附照片）  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 竞包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  竞包人应自行承担修建临时设施的费用  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按《通用条款》执行    。

施工现场需要配备的试验设备：  按《通用条款》执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按《通用条款》执行   。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、检测所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由竞包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；发包人组织实施的相关检测工作，竞包人应予以充分配合。如空气检测，消防检测，环评检测等专项检测由发包人承担，需由竞包人配合检测。由于因竞包人施工原因导致检测不合格的，则由竞包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由竞包人承担，本次及重新检测费用由竞包人承担。如发包人对竞包人提交的相关检测报告有怀疑时，发包人有权另行委托专业检测机构重新检测。如重新检测的结果与竞包人提交的检测结果相符且满足相关要求的，检测费用由发包人承担；如重新检测的结果不满足相关要求的，检测费用由竞包人承担且竞包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由竞包人承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按《通用条款》执行   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按《通用条款》执行  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  本工程在施工过程中所发生的联系单签证费等工程变更费用，应经监理单位或第三方审核单位及发包人按本合同约定审核确认。

经审核确认的工程变更联系单在结算阶段由审计机构审核结束后，按照审核价与结算款一并支付，施工过程中不同期支付（如遇重大变更事项，由发包人和竞包人另行协商确定）。

10.5竞包人的合理化建议

监理人审查竞包人合理化建议的期限： 监理人应在收到竞包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知竞包人修改。  。

发包人审批竞包人合理化建议的期限：  发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕  。

竞包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无    。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须发包的暂估价项目

对于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须发包的暂估价项目

对于不属于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：竞包人直接实施的暂估价项目

竞包人直接实施的暂估价项目的约定：   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金不作为工程款支付的基数   。

11. 价差调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不可以调整  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及《浙江省建设工程计价规则（2018版）》关于人工、材料价格风险的约定。

风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  12.1.1.工程量清单项目和工程量调整

一、发生下列情况的，工程量清单项目予以调整：

1、发包人提供的工程量清单项目漏缺陷、重复列项；

2、工程变更引起新增或减少清单项目；

3、施工图纸、工程变更后与原发包工程量清单的特征描述不符。

二、发生下列情况的，工程量清单项目的工程量予以调整：

1、发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；

2、工程变更引起的工程量增减；

三、综合单价调整

因上述第（12.1.1）第一、二条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

1、已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项目工程量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时。增减工程量单价按第3条处理。

2、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。1.某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；2.清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；3.如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按（12.1.1）第三条第3款重新计算综合单价。4.如投标组价时有子项报价遗漏，认为是报价优惠，调整时原遗漏内容及材料价格按正常定额组价方式予以扣除再增加新内容及材料价格；

3、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）.依据合同约定编制依据、组价原则和竞包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

竞包人报价浮动率可按下列公式计算：

发包工程：竞包人报价浮动率=（1-中标价/发包控制价）×100%。中标价及发包控制价均扣除暂列金额、暂估价。

（2）.竞包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

（3）.如当前施工的计价依据缺项内容，竞包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

四、竞包综合单价异常的处理

(1).竞包综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

a.竞包综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

b.虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

c.其它异常情况。

(2).综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

a.工程量增加超过工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按（12.1.1）第三条第3款重新确定综合单价，计算合价；

b.工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按（12.1.1）第三条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

五、措施项目调整

因第12.1.1条的工程量清单及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。其中采用综合单价计价的措施项目，按12.1.1条规定计价；施工技术措施费中以“项”为单位的根据竞包文件一次性包干，但因重大设计变更引起措施变动部分除外，该变动部分重新组价。

六、编制依据、组价原则

按照《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《浙江省工程预算定额》（2018版）、《湖州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》等根据计算工程量和综合单价。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        /                       。

风险费用的计算方法：       /                        。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /               。

3、其他价格方式：   /                               。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /  。

预付款支付期限：     /  。

预付款扣回的方式：    /  。

12.2.2 预付款担保

竞包人提交预付款担保的期限：   /   。

预付款担保的形式为：   /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按工程施工进度   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程完工后支付合同总价的60%，2019年年底支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期结束无质量问题一次性付清（质保期二年）。

注：农民工工资实行分帐管理，须严格执行湖建发（2018）210号。

工程项目竣工验收合格后视履约情况返还履约保证金，质量保修金按合同约定另行处理。竞包人必须按月全额支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如竞包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

竞包人收取各期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按《通用条款》执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按《通用条款》执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7天    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   7天   。

（2）发包人支付进度款的期限：  14天，如果发包人认为竞包人的当期工程质量有缺陷，则可以责令整改，并止付当期工程进度款   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  由发包人根据相关规定组织验收  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

竞包人向发包人移交工程的期限：   在发包人颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：         /         。

竞包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  竞包人无正当理由不移交工程的，竞包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按《通用条款》执行  。

（1）单机无负荷试车费用由       竞包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由        竞包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

竞包人完成竣工退场的期限：      双方约定       。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

竞包人提交竣工结算申请单的期限：   工程竣工验收合格后30天内提交竣工资料及结算资料   。

竣工结算申请单应包括的内容：    按发包人公司文件执行  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算。

发包人完成竣工付款的期限：  发包人应在签发竣工付款证书后按照合同约定完成对竞包人的竣工付款  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 发包人竣工结算报告及完整、有效的结算资料有效收到之日，按照以下方式完成对竞包人提交的竣工结算报告及完整、有效的结算资料的审核：

（1）工程最终结算价款以发包人委托的审核单位审定后所出具的审核报告确定的为准。

（2）本工程结算价格以审核为准，如为中介审核，则结算审核相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，由我公司支付基本费，由施工单位支付追加费及核增部分费用, 施工单位支付给中介审核单位。如为国家直审或复审项目，结算价格及审核费以财政局、审计局出具的审核报告为准，结算审核相关费用按国家审核成本收费规定计取，我公司按照相关文件规定支付审核基本取费部分，剩余的审核费均由施工单位支付，并由我公司从应付工程价款中扣缴。

（3）在竣工结算价款依据最终审核报告确定后的30日内，竞包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，付清剩余的工程结算价款（如发包人为竞包人代垫审核服务费、施工现场水电费等，可在付款时等额扣除）。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

竞包人提交最终结清申请单的份数：   按《通用条款》执行   。

竞包人提交最终结算申请单的期限：   按《通用条款》执行  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      /      。

（2）发包人完成支付的期限：  在竣工结算价款依据发包人委托的审核单位审定后所出具的最终审核报告确定后，竞包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工验收合格日期起24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  /  。

在工程项目竣工前，竞包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 竞包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /      ；

（2）  2.5 %的工程款；

（3）其他方式:                   /                 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /                          。

关于质量保证金的补充约定：         /

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   二年    。

15.4.3 修复通知

竞包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1、属于保修范围、内容的项目，竞包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理。竞包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

- 发生紧急抢修事故的，竞包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。竞包人不在约定期限内派人到达现场进行抢修、处理的，发包人可以委托其他单位进行抢修、处理，涉及的相关费用由竞包人承担，直接在质量保修金中扣除。发包人有权根据竞包人未按时派人到达现场进行抢修、处理而对工程及发包人造成的不良后果程度，对竞包人追究相关责任并进行经济索赔。

3、对于涉及结构安全的质量事故问题，应当按《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，竞包人实施保修。竞包人不在约定期限内落实处理的，发包人可以委托其他单位处理，涉及的相关费用由竞包人承担，直接在质量保修金中扣除。

4、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，竞包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。竞包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，竞包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理质量问题。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按《通用条款》 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期相应顺延   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  发包人重新提供规格、质量符合合同约定、或补足数量符合合同约定的材料、工程设备；因此导致工期顺延的，按照合同约定顺延工期   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致竞包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：             /                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

竞包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，竞包人有权解除合同。

16.2 竞包人违约

1、进场项目班子应当是投标人建制内的，挂靠投标人或临时拼凑的施工班子一经发现并经查实后，其全部履约担保将被没收，施工合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，竞包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。逾期作该班子成员未到位处罚。

2、竞包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。监理单位有权按相关标准、规范的要求并结合工程实际情况，对工程原材料、工程实体进行平行检测。施工单位必须配合监理单位的平行检测工作，不得以任何理由与手段阻止、干扰或影响监理单位的检测工作。如发生施工单位阻止、干扰或影响监理单位的检测工作的情况，监理单位、发包人将对施工单位进行每次2000—10000元的经济扣罚，在当期工程款中直接扣除。

3、竞包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权视情节轻重扣罚2000-5000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚相应履约保证金。

4、在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照发包人直接发放或发包人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或建[]设单位上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或发包人上级主管部门向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或发包人上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次2000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由竞包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除。

5、对于施工进度的控制，原则上以经批准的施工计划或经认定的已调整的施工计划为依据，由于非客观因素且非发包人因素导致工程重要进度节点未按期完成的，发包人及监理单位或发包人上级主管部门可在核发当期工程款的基础上，酌情对施工单位进行经济处罚。处罚标准为不超过1万元,并由发包人直接在工程款中扣除；

因竞包人原因延误工期，未按合同工期完成工程施工，工期每拖延一天处以工程造价万分之五的违约金，如工期履约保证金不足以承担承包方的违约责任，则发包方有权在支付工程款时予以直接扣除并上报建设主管部门列入不良行为记录。工程竣工验收如未达到一次性通过，由此追加的返工费用和延误的工期等均由竞包人负责，同时扣除其全额的履约保证金。

6、竞包人进场后必须无条件的服从发包人对本工程整体上的施工安排，加强总包管理，加强现场进度、安全文明施工等各项管理。竞包人对派驻现场的施工人员必须严格管理，不得扰乱其他施工单位的正常施工，不得偷窃、滋扰、闹事，不得影响其他单位施工现场的安全。

7、在合同实施中，如竞包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合发包文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，或划出工程量由其他企业承包，竞包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同。

8、发包人有权取消或调整合同范围内的任何工程内容，竞包人无条件接受，调整部分按合同约定结算，取消部分相应扣除投标相对应的费用。

9、投标人承诺在发包人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给发包人造成的一切损失都应由投标人承担。

10、竞包人必须落实有资格证书的专职安全管理人员驻现场管理安全、文明施工，竞包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，竞包人在现场安全管理、文明施工等方面存在问题或隐患的，隐患自改，责任自负。

11、竞包人在踏勘现场时要充分了解现场地理人文条件，自行合理处理与周边村民的关系。

12、竞包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付引发事故的，责任由竞包人承担，因此给发包人造成损失的，赔偿损失。

13、本工程结算造价以审核结果为准。竞包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背。

14、 竞包人领取成交通知书后25天内向发包人递交合同价5%的履约保证金。

履约担保有效期为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后28天内。在此有效期截止日后退还给竞包人。

履约保证金及风险控制金在工程竣工验收合格后28天后，竞包人履行了合同约定的责任和义务（如有违约，扣除违约金）后无息退还。

- 双方约定的竞包人其他违约责任：a、工程竣工后15天内，竞包人必须全部清退临时设施、建筑材料、机械设备，每延迟一天支付违约金2000元。b、项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，到位率未达到的，按未到岗天数计算，项目负责人每缺岗一天支付违约金人民币3000元/天·人，项目技术负责人每缺岗一天支付违约金人民币1500元/天·人，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位；c、安全员及其它班组成员月到位率要求90%天及以上，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位，到位率未达到的，按未到岗天数计算，每缺岗一天付违约金,750元/天·人。d、本工程未明确的违约赔偿事宜，均在工程竣工结算时处理，在工程结算款中增加或扣减有关费用。

- 竞包人的竞包文件必须完全响应发包文件的要求，投标书中一切有悖于发包文件的条款均视作无效条款；竞包人在竞包文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，竞包人应自行承担风险。竞包文件中所有在发包文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

16.2.1 竞包人违约的情形

竞包人违约的其他情形：    按16.2相关规定要求   。

16.2.2竞包人违约的责任

竞包人违约责任的承担方式和计算方法：  按16.2相关规定要求  。

16.2.3 因竞包人违约解除合同

关于竞包人违约解除合同的特别约定：  按16.2相关规定要求。竞包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用竞包人在施工现场的材料、设备、临时工程、竞包人文件和由竞包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻竞包人应承担的违约责任  。

发包人继续使用竞包人在施工现场的材料、设备、临时工程、竞包人文件和由竞包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  权益转让给发包人  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：         /         。

17.3 不可抗力后果的承担

不可抗力因素造成的损失由双方各自自行承担。但属于应该预见、预防但承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，由承包方负责

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由竞包人负责办理并承担相应费用 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  由竞包人负责办理并承担相应费用  。

竞包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由竞包人负责办理并承担相应费用    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按《通用条款》执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                。

选定争议评审员的期限：            /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /           。

其他事项的约定：               /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /            。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向      湖州市      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      南浔区      人民法院起诉。

21   其他

1、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

2、竞包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。

3、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定发包过程形成的合法成果，不存在与发包文件和承包人竞包文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

5、根据湖政办发〔2017〕98号规定，市外建筑业企业在我市中标建设工程签订合同时应当设立分公司，就地开票，就地缴税。

6、发包文件第11项其他约定的全部内容。

7、本合同未尽事宜，双方协调解决。

附件

协议书附件：

附件1：竞包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：竞包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：竞包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：工程建设项目廉政合同

附件1：

竞包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

竞包人（全称）：

发包人和竞包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                            （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

竞包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

竞包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本次发包范围内的所有工程   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 捌  年；

3．装修工程为  贰   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   捌  年；

5．供热与供冷系统为   贰  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    贰   年；

7、保温工程的保修期为  伍   年；

8．其他项目保修期限约定如下：  贰年  ；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，空气源、电梯等设备自工程移交物业之日起保修期两年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，竞包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。竞包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，竞包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，竞包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：发包人保留最终工程整体结算价款的5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）；缺陷责任期满后，竞包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。

工程质量保修书由发包人、竞包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         竞包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

竞包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

竞包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（竞包人名称）（以下称“竞包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就竞包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与竞包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因竞包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和竞包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （竞包人名称）（以下称“竞包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，竞包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给竞包人的预付款为竞包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给竞包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因竞包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向竞包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和竞包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（竞包人）：

鉴于你方作为竞包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件12：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：                    工程建设地址：

发包人：                         施工单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目发包投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

- 乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日                  年   月   日

监督单位（盖章）               年   月   日

- 第三章 竞包文件格式

- 一、竞包文件外包封面

竞包文件（   本）

项目编号： 发包人： 工程名称： 竞包书名称： （资格文件或商务标） 竞包日期： 年 月 日 竞 包 单 位：（盖 章） 法定代表人：（签字或盖章） 地 址： 联系电话： 邮政编码：

二、资格文件原件外包封面

竞包单位： 原件清单： （1）企业营业执照副本； …………… （请按发包文件10.2条提供原件，不得缺漏）

法定代表人身份证明书

（姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

身份证复印件

竞包人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签名或盖章）

日期：       年   月   日

竞包代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （竞包人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （发包人）的                              工程的竞包活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证复印件

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

竞包人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

| 建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 | 证书号 | 身份证号 |  |
| 企业法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业经理 |  |  |  |  |
| 企业分管安全生产 副经理 |  |  |  |  |
| 企业技术负责人 （XXX资质） |  |  |  |  |
| 企业技术负责人 （XXX资质） |  |  |  |  |
| 变更人员情况说明 |  |  |  |  |
| 注：1、本表适用于竞包报名及竞包，请竞包人根据本表要求如实填写。 |  |  |  |  |
| 2、企业人员如有更换请及时填写并注明。 |  |  |  |  |

## 竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)

| 竞包人名称 |  |  | 企业资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 拟派竞包项目负责人 |  |
| 竞包 人信 用信 息情 况 | 竞包截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。竞包人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。 |  |  |  |
|  | 竞包截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内竞包。 |  |  |  |
|  | 竞包截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 |  |  |  |
|  | 竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |  |  |
| 拟派 项目 负责人 （总监） 信用 情况 | 竞包截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。 |  |  |  |
|  | 竞包截止日前有无被行政机关通报限制本区域内竞包。 |  |  |  |
|  | 竞包截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。 |  |  |  |
|  | 竞包截止日前二年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |  |  |
| 竞 包 人 声 明 | 以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目竞包资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 竞 标 人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注： 1. “竞包人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决竞包处理。竞包人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，竞包文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：竞包人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反发包竞包规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

项目管理机构配备情况表

工程名称：{发包工程项目名称}

| 姓名 | 身份证 | 拟任岗位 | 执业或职业资格证明（如有） | 已承担过的 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书或职称名称（如有) | 项目数 | 主要项目名称 |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  |
|  |  | 专职安全生产管理人员 |  |  |  |
|  |  | 施工员 |  |  |  |
|  |  | 质量员 |  |  |  |
|  |  | 材料员 |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |

注：1、附上述人员如有相关证书则需提供复印件并加盖公章；

2、竞包人须按发包文件要求配齐所有人员，不得缺漏，否则按无效标处理；

3、配备情况表中人员需提供由本单位或分公司为其缴纳的近3 个月中任何1 个月的社保证明，竞包人可根据本项目的实际情况自行增加相关岗位人员，且实行一人一岗，不可兼任。

项目负责人简历表

工程名称：{发包工程项目名称}

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 建造师资质等级及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包人 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

附：项目负责人建造师注册证书及B证。

## 竞包申请企业拟选派项目负责人无在建工程证明

| 竞包申请企业名称 |  | 企业资质 等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联系电话 |  |
| 申请报名 工程名称 |  | 报名项目负责人 姓名及专业类别 |  |
| 拟选派项目负责人在建工程情况 |  |  |  |
| 竞 包 申 请 企 业 声 明： | 以上内容是本企业拟选派项目负责人有无在建工程的真实反映。如有不实，我公司自愿取消本项目竞包资格，一旦中标，中标无效。不如实反应我公司愿意接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 竞包人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |

注： 1. 本表由竞包人根据项目负责人的实际情况如实填写；

2.项目负责人如有湖政办发[2014]67号第十六条3种情形的，需经原项目的发包人、当地行业行政部门同意或证明，并将相关资料随竞包文件一起递交；

3．拟参加本项目的项目负责人在其他项目已经中标，且中标后进行更换的，竞包人应持原发包人同意更换的书面意见和相关资料以及当地行业行政部门备案的材料随本项目竞包文件一起递交；

## 不转包、不违法分包承诺书

**********  ：

我公司参加了                     工程的竞包，若能中标，我公司郑重承诺如下：

1、为保证工程进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责施工组织与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该工程项目。

2、如我公司违背了发包文件要求的工程进度与质量安全，你单位有权单方面解除合同，扣罚全部履约保证金。

3、如我公司转包工程或者违法分包工程，我公司自觉承担因转包工程或者违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任，并承担相应的法律责任。

竞包人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国发包竞包法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；

4.中标后将项目转包，或分包；

5.中标后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反发包竞包、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予发包人、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为发包人、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合发包人开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人签名：

承诺单位（公章）：

承诺日期：

三、商务部分

竞 包 函

致：   {发包人名称}

1、根据你方发包工程项目编号为  {项目编号}  的  {发包工程项目名称}  工程发包文件，遵照《中华人民共和国发包竞包法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)           （RMB￥      元/平方米）的竞包报价并按发包文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认竞包函附录是我方竞包函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证在     年    月    日开工，     年    月    日竣工，即 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方承诺工程质量达到的目标为：              。

6、如果我方成交，我方将按照发包文件的规定提交成交价的10%作为履约保证金（其中：工程质量履约保证金为    %：￥           万元；工期履约保证金为   %：￥           万元；项目负责人到位率保证金为   %：￥           万元；安全无死亡事故保证金为   %：￥           万元；文明施工保证金为   %：￥        万元），并按成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。

7、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包须知中第14条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、项目负责人姓名               ，资质专业及等级             。

企业资质专业及等级                                    。

竞 包 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：	      	   电话：	    	  传真：

日期：   年   月   日

竞 包 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 成交价的10% |  |
| 2 | 施工准备时间 | 签订合同后（ ）天 |  |
| 3 | 误期违约金额 | （ ）元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 | 合同价款（ ）% |  |
| 5 | 提前工期奖 | （ / ）元/天 |  |
| 6 | 施工总工期 | （ ）日历天 |  |
| 7 | 质量标准 | 合格 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高限额 | （ ）元 |  |
| 9. | 预付款金额 | 合同价款的（ ）% |  |
| 10 | 进度款付款时间 | 签发月付款凭证后（ ）天 |  |
| 11 | 竣工结算款付款时间 | 签发竣工结算付款凭证后（ ）天 |  |
| 12 | 保修期 | 2年 |  |

菱湖镇南双林村道路修建工程（宋家埭至畔亩田、南双林至杨下浜）投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元/米） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菱湖镇南双林村道路修建工程（宋家埭至畔亩田、南双林至杨下浜） | 米 | 1500 |  |  |  |

注：1、投标控制价为70元/米，包括人工费、材料费、机械费、模板、管理费、税金等全部费用。

2、此表所列工程量为预估数量，结算时按照验收的工程量乘以中标单价作为结算价，最终以审计为准。

3、工期：30天（根据甲方要求开工后30天内完成）

竞 包 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：	      	   电话：	    	  传真：

日期：   年   月   日

- 第五章  评审方法及标准

一、评审依据

1.1《中华人民共和国发包竞包法》；

1.2本工程发包文件。

二、评审原则

2.1、公平、公正、科学择优评审；

2.2、评审专家委员会由3人及以上组成；

2.3、参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定；

2.4、根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审、决定过程保密，不得泄露；

2.5、评审小组人员（以下均简称评委）应按规定的程序评审；

2.6、评委在开始评标前，应首先检查每份竞包文件的内容是否完整，是否实质上响应发包文件的要求。对于实质上未响应发包文件规定的竞包文件，发包人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评审；

2.7、评审委员会将对确定为实质上响应发包文件要求的竞包文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按竞包须知第25条；

2.8、通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机都必须关机；

2.9、在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；

2.10、竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。

三、竞包文件初步评审

3.1评审委员会先对竞包文件进行初步评审，竞包文件有下列情况之一者,竞包书无效；

3.1.1竞包文件未按规定标志、密封的；

3.1.2竞包文件未按发包文件提供的格式要求签署、盖章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

3.1.3未按发包文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

3.1.4竞包人递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的；

3.1.5竞包文件附有发包人不能接受的条件；

3.1.6竞包文件无法区分正、副本的；

3.1.7竞包文件活页装订的;未加盖连续页码，中间有插页、缺页的;

四、竞包资格审查评定

竞包人资格文件存在以下情况之一的，资格审查不予通过，作无效标处理，不再进行下一步评审：

（1）竞包人不满足发包文件载明的企业资格要求不符合要求。

（2）竞包人未按照发包文件的要求提交竞包保证金的；

（3）浙江省外企业无有效的《浙江省省外企业进浙承接业务备案证明》的；

（4）湖州市外（含省外）企业未提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》；（湖州市内（含三县）企业无需在竞包时提供）；

（5）竞包人及竞包项目负责人的市场行为信用档案情况在《竞包人及拟派项目负责人市场行为信用档案情况表》中不按要求填写和如实反映的；

（6）竞包单位企业法人或企业负责人或技术负责人参加竞包，但未经发包人同意；

（7）未提供符合要求的社保基金（养老保险等）证明材料的；

（8）竞包单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目竞包的；

（9）按发包文件第10.2条资格文件内容未提供齐全或漏项的。

（10）不符合发包文件规定的其它实质性条款的。

五、评审分值的组成

通过评委对竞包人资格进行审查后，最终确定的有效竞包单位才可进行下一步的商务文件评分。商务得分即为竞包人最终得分。

六、商务文件评定（总分100分）

1、有效竞包的确定

在评定商务文件分值前，由评审委员会先对商务文件初步评审，存在以下情况之一的，拒绝其竞包：

1.1竞包人的竞包报价书对发包人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量进行更改的；

1.2 竞包文件载明的发包项目完成期限超过发包文件规定的期限；

1.3竞包单位的有效报价高于或等于发包控制价的；

1.4凡有效竞包报价低于平均报价(平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效竞包报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效竞包报价的算术平均值)8％及以上，其竞包作无效标处理。

1.5报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其竞包作无效标处理；

按以上要求进行所有评审后，在有效竞包报价中去除无效标后，剩余为有效竞包。

凡有效竞包低于平均报价5％—8％（含5%，不含8%）区间范围的，称为有效低价竞包，剩余的统称为有效合理竞包。

2、竞包报价评审区间的确定

以发包人在商务标开标前，当场在下列A、B、C、D、四种竞包报价中随机抽取一种作为最佳报价：

A、有效合理竞包中的最低值和有效合理竞包中的次低值两者的平均值；

B、有效合理竞包的平均值和有效合理竞包中的最低值两者的平均值；

C、有效合理竞包的平均值；

D、有效合理竞包中去除最低值后的平均值。（说明：最低值如出现2个及以上相同的，则去除一个最低值后进行计算）

当有效合理竞包在三家及以下时，取所有有效合理竞包的平均值作为最佳报价。

3、竞包报价评定

进入评审区间的各有效竞包与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：

K=（有效竞包—最佳报价）÷最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.8分；

当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.6分。

七、评审报告

1、各竞包人最终得分按：最终得分=商务文件得分

2、评审委员会完成评审后，应当向发包人提出书面评审报告。评审委员会推荐的成交候选人应当限定在1至3人，并按最终得分高低标明排列顺序。最终得分相同的，取竞包报价低的为第一成交候选人；竞包报价也相同的，则由发包人现场随机抽取确定第一成交候选人。

3、发包人应当根据评审结果确定排名第一（得分最高）的成交候选人为承包人。

4、发包人可以授权评审委员会直接确定承包人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，发包人可以按照评审委员会提出的排名第二的成交候选人为承包人，排名第二的成交候选人因同样原因的，可以确定排名第三的成交候选人为承包人，不再进行重新评审。发包人也可以重新发包。

八、成交无效

1.成交候选人拟投入本工程的项目负责人，在本工程竞包报名之日后至开标之日，项目负责人已中标或已承担其他工程施工的；

2.成交候选人竞包截止日前有无不良行为记录正在被公示及被行政主管部门的行政处罚情况不按《竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表》要求填写和如实反应的。